ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УНЪЮГАН Октябрьского района Ханты – Мансийского автономного округа – Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19 июня 2014 г.										 №  129

п.Унъюган

Об утверждении краткосрочного плана

Программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных

домах, расположенных на территории

Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры, на 2014-2016 годы в части

сельского поселения Унъюган Октябрьского района

В соответствии с пунктом 7 статьи 68 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 декабря 2014 года № 568-п «О Программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (вместе с "Порядком актуализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", "Порядком разработки и утверждения краткосрочных планов реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"):

- Утвердить краткосрочный план Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2016 годы в части сельского поселения Унъюган Октябрьского района согласно приложению.

- Разместить постановление на официальном сайте Администрации сельского поселения Унъюган в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы поселения по строительству и ЖКХ, заведующего отделом обеспечения  жизнедеятельности  и управления муниципальным имуществом  Балабанову Л.В.

Глава сельского поселения Унъюган					 В.И. Деркач

Приложение

к постановлению Администрации

сельского поселения Унъюган

от 19.06.2014 № 129

| Краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на 2014-2016 годы в части сельского поселения Унъюган Октябрьского района Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.п.Унъюган Октябрьский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | п Унъюган мкр 40 лет Победы д.23 | 1984 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 818,60 | 818,60 | 702,50 | 41 | 1 666 568,55 | 0,00 | 166 656,86 | 41 664,21 | 1 458 247,48 | 2 035,88 | 9 454,09 | 30.12.2015 |
| 148 | п Унъюган мкр 40 лет Победы д.24 | 1984 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 816,80 | 816,80 | 638,50 | 38 | 2 101 711,63 | 0,00 | 210 171,16 | 52 542,79 | 1 838 997,68 | 2 573,10 | 9 454,09 | 30.12.2015 |
| 149 | п Унъюган мкр 40 лет Победы д.25 | 1985 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 819,50 | 819,50 | 657,00 | 40 | 1 205 911,20 | 0,00 | 120 591,12 | 30 147,78 | 1 055 172,30 | 1 471,52 | 9 454,09 | 30.12.2015 |
| 150 | п Унъюган ул Матросова д.18 | 1981 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 794,00 | 794,00 | 605,80 | 32 | 1 385 974,61 | 0,00 | 138 597,46 | 34 649,37 | 1 212 727,78 | 1 745,56 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 151 | п Унъюган мкр 40 лет Победы д.26 | 1985 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 815,30 | 815,30 | 531,60 | 39 | 1 685 322,71 | 0,00 | 168 532,27 | 42 133,07 | 1 474 657,37 | 2 067,12 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 152 | п Унъюган мкр 40 лет Победы д.7 | 1989 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 1 043,00 | 1 043,00 | 860,10 | 47 | 1 094 513,28 | 0,00 | 109 451,33 | 27 362,83 | 957 699,12 | 1 049,39 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 153 | п Унъюган ул Матросова д.6 | 1979 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 803,60 | 803,60 | 406,60 | 41 | 983 541,33 | 0,00 | 98 354,13 | 24 588,53 | 860 598,66 | 1 223,92 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 154 | п Унъюган ул Менделеева д.4 А | 1989 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 816,80 | 816,80 | 461,90 | 39 | 1 395 888,04 | 0,00 | 139 588,80 | 34 897,20 | 1 221 402,04 | 1 708,97 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 155 | п Унъюган ул Одесская д.5 | 1983 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 838,90 | 838,90 | 368,50 | 34 | 1 393 219,05 | 0,00 | 139 321,91 | 34 830,48 | 1 219 066,67 | 1 660,77 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
| 156 | п Унъюган ул Тюменская д.65 А | 1995 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 676,50 | 676,50 | 627,80 | 34 | 1 289 699,89 | 0,00 | 128 969,99 | 32 242,50 | 1 128 487,40 | 1 906,43 | 9 454,09 | 31.12.2015 |
|  | Итого по с.п.Унъюган Октябрьский р-н |  |  |  |  |  | 8 243,00 | 8 243,00 | 5 860,30 | 385 | 14 202 350,29 | 0,00 | 1 420 235,03 | 355 058,76 | 12 427 056,50 | 1 722,96 |  |  |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.п.Унъюган Октябрьский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | п Унъюган мкр 40 лет Победы д.25 | 1985 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 819,50 | 819,50 | 657,00 | 40 | 899 965,80 | 0,00 | 89 996,58 | 22 499,15 | 787 470,08 | 1 098,19 | 9 454,09 | 31.12.2016 |
|  | Итого по с.п.Унъюган Октябрьский р-н |  |  |  |  |  | 819,50 | 819,50 | 657,00 | 40 | 899 965,80 | 0,00 | 89 996,58 | 22 499,15 | 787 470,08 | 1 098,19 |  |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.п.Унъюган Октябрьский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по с.п.Унъюган Октябрьский р-н |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Таблица 2

| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, выполняемых в рамках краткосрочного плана реализации Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014-2016 годы в части сельского поселения Унъюган Октябрьского района, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  |
|  |  |  | электроснабжение | отопление | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение | газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.п. Унъюган Октябрьский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | п Унъюган мкр 40 лет Победы д.23 | 1 666 568,55 | 0 | 460 657,35 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 520,0 | 1 205 911,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 148 | п Унъюган мкр 40 лет Победы д.24 | 2 101 711,63 | 0 | 479 477,09 | 0,0 | 0,00 | 416 323,34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 520,0 | 1 205 911,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 149 | п Унъюган мкр 40 лет Победы д.25 | 1 205 911,20 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 520,0 | 1 205 911,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 150 | п Унъюган ул. Матросова д.18 | 1 385 974,61 | 0 | 476 722,98 | 0,0 | 495 319,64 | 413 931,99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 151 | п Унъюган мкр 40 лет Победы д.26 | 1 685 322,71 | 0 | 479 411,51 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 520,00 | 1 205 911,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 152 | п Унъюган мкр 40 лет Победы д.7 | 1 094 513,28 | 0 | 585 838,12 | 0,0 | 0,00 | 508 675,16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 153 | п Унъюган ул Матросова д.6 | 983 541,33 | 0 | 482 362,34 | 0,0 | 501 178,99 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 154 | п Унъюган ул Менделеева д.4 А | 1 395 888,04 | 0 | 480 132,83 | 0,0 | 498 862,50 | 416 892,71 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 155 | п Унъюган ул Одесская д.5 | 1 393 219,05 | 0 | 479 214,79 | 0,0 | 497 908,66 | 416 095,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 156 | п Унъюган ул Тюменская д.65 А | 1 289 699,89 | 0 | 443 608,11 | 0,0 | 460 912,98 | 385 178,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по с.п.Унъюган Октябрьский район |  | 14 202 350,29 | 0 | 4 367 425,12 | 0,0 | 2 454 182,77 | 2 557 097,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 080,00 | 4 823 644,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.п. Унъюган Октябрьский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | п Унъюган мкр 40 лет Победы д.25 | 899 965,80 | 0 | 481 706,60 | 0,0 | 0,00 | 418 259,20 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по с.п.Унъюган Октябрьский район |  | 899 965,80 | 0 | 481 706,60 | 0,0 | 0,00 | 418 259,20 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.п. Унъюган Октябрьский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по с.п.Унъюган Октябрьский район |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |