АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УНЪЮГАН Октябрьского района Ханты – Мансийского автономного округа – Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    24 ноября  2016г.							                               № 477

п.Унъюган

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и

повышение энергетической эффективности

в муниципальном образовании сельское поселение Унъюган

на 2016 – 2020 годы»

В соответствии с постановлениями администрации Октябрьского района от 06.08.2013           № 2774  «О перечне муниципальных программ Октябрьского района»,  от 20.08.2014 № 2988 «О муниципальных и ведомственных целевых программах Октябрьского района», от 30.10.2013 № 3911 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Октябрьском районе на 2014 – 2020 годы»:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Унъюган  на 2016 – 2020 годы» согласно приложению.

2. Постановление  обнародовать и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Унъюган в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (компьютерной сети «Интернет»).

3. Постановление вступает в силу с момента обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы  поселения по строительству и ЖКХ, заведующего отделом обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом Балабанову Л.В.

Глава сельского поселения Унъюган                                                Деркач В.И.

Приложение

к постановлению  Администрации

сельского  поселения Унъюган

от 24.11.2016 №477

Муниципальная программа

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и

повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании

сельское поселение Унъюган на 2016 – 2020 годы» (далее - Программа)

Паспорт Программы

| Наименование муниципальной программы | «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Унъюган на 2016 – 2020 годы» |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) | Постановление Администрации сельского поселения Унъюган от 24.11.2016 №477 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Унъюган на 2016 – 2020 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом Администрации сельского поселения Унъюган |
| Соисполнители муниципальной программы | 1. Администрация Октябрьского района. 2. Администрация сельского поселения Унъюган |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. 2. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. |
| Задачи муниципальной программы | 1.Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. 2.Привлечение долгосрочных частных инвестиций. 3.Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов. 4.Повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов. |
| Подпрограммы и (или) основные мероприятия | Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами». Подпрограмма 2 «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном хозяйстве» Подпрограмма 3. «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов». Подпрограмма 4. «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики». |
| Целевые показатели муниципальной программы* | 1) сохранение уровня газификации котельных 100%; 2) повышение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения, с 74 % с 2016 года до 85% к 2020 году; 3) сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры, в том числе за счет: - снижения доли уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене, с 41,0 % с 2016 года до 29,9% к 2020 году; - снижения доли уличных тепловых сетей, нуждающихся в замене, с 56,8% с 2016 года до 36,2% к 2020 году; - снижение доли уличных канализационных сетей, нуждающихся в замене, с 93,3% с 2016 года до 82,1% к 2020 году; 4) сохранение показателя доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в размере 100 % к 2020 году; 5)сохранение показателя доли обеспеченности резервами материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций на уровне 100%; 6) увеличение доли объектов жилищно-коммунального комплекса, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений в соответствии с актуализированными графиками, с 0% в 2016 году до 100% в 2020 году; 7) увеличение доли благоустроенных дворов многоквартирных домов в общем количестве дворов многоквартирных домов с 74,2% с 2016 года до 83,2% в 2020 году. 8) Увеличение доли оснащенности приборами учёта тепловой энергии с 31,0% с 2016 года до 39,9% к 2020 году; 9)Увеличение доли оснащенности приборами учёта холодного водоснабжения с 63,3% с 2016 года до 85,0% к 2020 году. 10) Сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, а также расходов бюджетов на предоставление субсидии организациям коммунального комплекса на приобретение топлива, в том числе: - снижение удельного расхода электрической энергии с 53,72кВт/кв.м с 2016 года до 52,9 кВт/кв.м к 2020 году; - снижение удельного расхода тепловой энергии с 0,19 Гкал/кв.м с 2016 года до 0,17 Гкал/кв.м к 2020 году; - снижение удельного расхода холодной воды с 5,21 куб.м/чел с 2016 года до 4,9 куб.м/чел к 2020 году; - снижение удельного расхода тепловой в стоимостном выражении (в связи с переводом административного здания КОС-400 на иной вид отопления (газ)) (в расчёте на 1куб.м. строительного объема) с 0,68 тыс. рублей/куб.м с 2016 года до 0,12 тыс. рублей/куб.м к 2017 году, что приведет к снижению расходов бюджетов на предоставление субсидии организациям коммунального комплекса на приобретение топлива. 11)Увеличение количества высокоэкономичных в части использования моторного топлива и электрической энергии транспортных средств с 15,1% с 2016 года до 16,0% к 2020 году. 12)Увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с 66,7% с 2016 года до 100,0% к 2020 году. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и показатели эффективности | 1.Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения (проектирование 2016-2017г.г.) – 4 км. 2.Замена уличных водопроводных сетей -7,7 км. 3.Замена уличных тепловых сетей – 4,0 км. 5.Снижение расхода тепловой энергии на цели отопления в жилом фонде, в том числе в частных жилых домах, подключенных к системам централизованного теплоснабжения до 0,9 тыс. Гкал/год. 6.Снижение расхода тепловой энергии в муниципальных учреждениях – до 0,15 тыс. Гкал/год. 7.Замена уличных канализационных сетей – 0,75 км. 8. Обеспеченность резервами материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций в размере 200,6тыс. рублей в 2016году, на данном уровне предусмотреть ежегодно до 2020 года. 9. Благоустройство 4-х дворов многоквартирных домов. 10.Увеличение оснащенности приборами учёта тепловой энергии (7 приборов в год). 11.Увеличение оснащенности приборами учёта холодного водоснабжения (15 приборов в год). 12.Сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления за счет снижения удельных показателей расхода энергетических ресурсов. за счет проведенных мероприятий по энергосбережению. 13.Увеличение транспортных средств, использующих в качестве моторного топлива альтернативные виды моторного топлива (природный газ). 14.Увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет увеличения доли объектов жилищно-коммунального хозяйства с 0 до 3-х, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений. |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2016-2020 годы –11 388,0 тыс. рублей, в том числе: - 2016 году – 8 709,7тыс. рублей. - 2017 году – 2 678,3 тыс. рублей, - 2018 году – 0 тыс. рублей, - 2019 году – 0 тыс. рублей, - 2020 году – 0 тыс. рублей. |

* приведены основные показатели мероприятий, существенно влияющие на состояние жилищно-коммунальное хозяйство сельского поселения Унъюган.

Целевые показатели муниципальной программы энергосбережения и повышения энергоэффективности  приведены в Таблице 1, перечень основных  мероприятий муниципальной программы приведен в Таблице 2.

Раздел 1. «Краткая характеристика текущего состояния жилищно-коммунальной сферы и электроэнергетики сельского поселения Унъюган»

Стабильность работы и уровень предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса и электроэнергетики непосредственно оказывают влияние на качество жизни населения и развития экономики муниципального образования сельское поселение Унъюган (далее – поселение).

В поселении сложился различный уровень обеспеченности потребителей доступом к централизованным системам коммунальной инфраструктуры в среднем по поселению: от полного отсутствия до обеспеченности всех потребителей (в % от общей площади жилых помещений):

- по системе водоснабжения - 74 %;

- по системе водоотведения – 58 %;

- по системе отопления – 89,87 %;

В поселении частично отсутствует централизованное горячее водоснабжение.

Доставка питьевой воды частично осуществляется автомобильным транспортом.

Краткая характеристика ситуации в сфере теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение осуществляется на территории поселения, а также присутствует децентрализованная система теплоснабжения, характеризующаяся наличием у потребителей индивидуальных источников тепловой энергии (печное отопление, отопление сжиженным газом).

На территории поселения источниками теплоснабжения являются котельная установка КЕ-10-14 МТ, оснащенная паровыми котлами, модернизированными под сжигание газа, блочно-модульная котельная на п. Молодежный. Протяженность муниципальных тепловых сетей – 19,6 км в двухтрубном исполнении, в том числе ветхих тепловых сетей 11,132 км или 56,8% от общей протяженности сетей поселения.

Уровень потерь тепловой энергии напрямую зависит от уровня износа и протяженности тепловой сети от источника до потребителя. В связи с плохой теплоизоляцией сетей, фактические потери тепловой энергии часто существенно превышают нормативные значения, что приводит к перерасходу топлива и, как следствие, ведет к увеличению расходов теплоснабжающей организации.

Генеральным планом поселения запланирована практически полная централизация систем коммунальной инфраструктуры (водо-, газо-, электро-, теплоснабжения и водоотведения) как для существующей, так и для перспективной застройки.

Целью установки современных блочно-модульных котельных - модернизация теплоснабжения поселения является закрытие старой нерентабельной котельной и оптимизация подключения потребителей к централизованной системе отопления, выбор оптимального для населенного пункта варианта развития генерирующих и сетевых источников тепловой энергии, в соответствии с перспективным ростом тепловых нагрузок и завершением работ по газификации жилых помещений. В результате реализации этого инвестиционного проекта, значительно уменьшится расход газа на выработку тепловой энергии и увеличится коэффициент полезного действия котельных, а также существенно снизится объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу.

Достижение экономического эффекта ожидается за счет уменьшения себестоимости вырабатываемой тепловой энергии, сокращения затрат на использование тепловых сетей, снижения потерь теплоносителей и тепла при доставке к потребителю, а также высокого уровня технологической оснащенности, обеспечивающего безаварийное использование котельных в любых погодных условиях.

В настоящее время в сфере теплоснабжения поселения существуют следующие основные технические и технологические проблемы:

1. Котельное оборудование, используемое для выработки тепловой энергии КЕ-10-14 МТ, оснащенная паровыми котлами, морально и физически устарело.

2. Значительная часть тепловых сетей отработала свой ресурс и нуждается в срочной замене. Часть тепловых пунктов, камер  и узлов находятся в сильно изношенном состоянии. Регулирование локальных систем теплоснабжения осуществляется неэффективно из-за высокого износа части запорной арматуры. Доля сетей в ППУ изоляции составляет всего 6,4%.

3. В жилищном фонде, где отсутствует централизованное горячее водоснабжение, часты случаи самовольного отбора теплоносителя из системы централизованного отопления.

Краткая характеристика ситуации в сфере водоснабжения

Основным источником питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения поселения являются подземные воды.

В поселении функционируют одновременно как централизованные системы водоснабжения, так и децентрализованные (подвоз воды). В целом по поселению доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением, составляет 79,0%. Очистные сооружения имеются на водозаборе поселения. Технология очистки воды, как правило, включает: аэрированние, озонирование,  скорые фильтры, обеззараживание. Эксплуатируемые очистные сооружения обеспечивают уровень качества воды в соответствии с установленными требованиями.

Суммарная протяженность водопроводных сетей в поселении составляет 36,0 км, в том числе ветхих водопроводных сетей 14,746  км.

В целом изношенность инфраструктуры водоснабжения в поселении составляет 85% по водозаборным сооружениям, 60% по очистным сооружениям и 75% по сетям водоснабжения.

В настоящее время в сфере водоснабжения поселения существуют следующие основные технические и технологические проблемы:

1. Высокий физический и моральный износ как головных сооружений водоснабжения, так и водопроводных сетей. Эксплуатация изношенного и морально устаревшего оборудования, как правило, сопряжена с высокими затратами ресурсов и низкой надежностью.

2. Неполный охват населения централизованным водоснабжением. Потребителям, не обеспеченным централизованным водоснабжением, приходится подвозить воду автомобильным транспортом, что в существующих климатических условиях, значительно повышает стоимость воды.

3. Анализ баланса мощности систем централизованного водоснабжения и подключенных нагрузок показал, что в целом потребности существующих потребителей, подключенных к централизованному водоснабжению, обеспечиваются системами водоснабжения в необходимом объеме.

4. Системы водоснабжения, как единые, взаимосвязанные комплексы на территории поселения, функционируют недостаточно эффективно.

Краткая характеристика ситуации в сфере водоотведения

В поселении функционируют как централизованные системы водоотведения, так и децентрализованные (вывоз жидких бытовых отходов).

Отведенные сточные воды проходят следующие стадии очистки: механическая (через решетки и песколовки производится очистка от крупного мусора), биологическая (первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники), доочистка сточных вод (биологические пруды).

Качество очистки сточных вод на большинстве очистных сооружений по подавляющему числу показателей соответствует установленным требованиям.

Одиночное протяжение хозяйственно-бытовой канализационной сети в поселении составляет 6,689 км, в том числе одиночное протяжение коллектора – 0,17 км (в т.ч. ветхие 6,238 км или 93,3%).

Для комплексного решения обозначенных проблем необходима разработка программы мероприятий по развитию систем водоотведения и очистки сточных вод в поселении, а также строительство коллектора для сброса сточных вод на водный объект.

Краткая характеристика ситуации в сфере газоснабжения

Газоснабжение в поселении осуществляется природным и сжиженным газом. Природный газ подается в поселения с централизованной системой газоснабжения. Сжиженный газ поставляется в баллонах и только для целей приготовления пищи.

Газопроводы выполнены в основном из стали. Управление режимом работы системы газоснабжения осуществляется газорегуляторными пунктами (ГРП), которые автоматически поддерживают постоянное давление газа в сетях независимо от интенсивности потребления.

Поэтому в настоящее время необходимо решить следующие основные задачи системы газоснабжения поселения:

- подключение к газораспределительным системам поселения объектов нового строительства;

- обеспечение потребителей, использующих сжиженный газ, системой централизованного газоснабжения природным газом.

Решение задачи по газификации жилого фонда и, как следствие, использование природного газа на нужды отопления жилых помещений с использованием индивидуальных отопительных систем, позволяет существенно снизить объёмы сжигаемого для этих целей газа. При снижении объёмов потребляемого газа, соответственно происходит и снижение количества вредных выбросов в окружающую среду.

Краткая характеристика ситуации в сфере энергоэффективности

Остро стоит вопрос повышения энергетической эффективности, снижения расходов природных ресурсов при предоставлении коммунальных услуг.

Высокая стоимость эксплуатационных затрат с одной стороны и социально обоснованные ограничения роста тарифов на коммунальные услуги с другой, не позволяют осуществлять компаниям масштабные инвестиции в строительство новых инженерных сетей для освоения новых территорий, предназначенных для жилищного строительства, а также реконструкцию существующих инженерных сетей в рамках развития застроенных территорий.

Привлечение бюджетных средств для капитального ремонта муниципального имущества в рамках подготовки к зиме, позволяет ежегодно производить ремонт наиболее изношенных  сетей и оборудования, улучшая их технико-экономические показатели, в том числе в части необоснованных потерь энергоресурсов. Создание запасов материально-технических ресурсов, продиктовано требованиями законодательства в области гражданской обороны, предупреждения возникновения  и ликвидации  аварийных и чрезвычайных ситуаций.

Существующая проблема тарифного регулирования без учета заинтересованности потребителей в качестве и надежности услуг, без оценки их платежеспособности, при которой искусственно занижаются тарифы, создает реальную угрозу нормальному рабочему состоянию систем жизнеобеспечения. Зачастую утверждённые для населения тарифы на услуги не покрывают полностью затраты организаций, данная ситуация приводит к экономической неустойчивости этих организаций, снижение затрат на поддержание инфраструктуры в исправном состоянии, капитальный ремонт, затрат на приобретение запасных частей материалов, расходов на подготовку к зиме. Возмещение разницы в тарифах и недополученных доходов предприятиям позволяет им направлять средства на поддержание инфраструктуры в надлежащем состоянии, снижает риски возникновения аварий, оказания услуг низкого качеств, значительно сокращает убыточность предприятий и позволяет сдерживать рост тарифов на услуги ЖКХ для населения.

Проблема низкой энергоэффективности заложена не только при предоставлении жилищно-коммунальных услуг, но и при их потреблении. Зачастую здания и сооружения социально-культурного, административного, жилого назначения не соответствуют современным требованиям по энергоэффективности, происходит сверхнормативное расходование тепловой и электрической энергии, что ложится дополнительным бременем, как на бюджеты разных уровней, так и на население, предприятия, в том числе и предприятия поставщиков энергоресурсов.

Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в статьях 8 и 11, обязывает органы местного самоуправления:

разрабатывать и исполнять мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,

обеспечивать энергетическую эффективность зданий строений и сооружений.

Для исполнения требований данного закона и планирования работ по оснащению зданий и сооружений  энергосберегающим оборудованием, подготовке мероприятий при проведении их ремонта необходимо проведение энергетических обследований коммунальной инфраструктуры, оснащение их приборами учёта.

Раздел 2. «Цели, задачи и показатели их достижения»

Целями муниципальной Программы являются:

1. Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

2. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

Для достижения цели 1. Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг необходимо решить следующие задачи:

1. Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов (Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»).

Целевыми показателями являются:

- «Уровень газификации котельных» рассчитывается по формуле:

Д= Огк / Ок х 100 (%), где:

Д - уровень газификации котельных;

Отк – количество газифицированных котельных;

Ок – общее количество котельных.

-«Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения» рассчитывается как отношение показателя площади жилых помещений, оборудованных централизованным водопроводом, и показателя общей площади жилых помещений. Источник информации: Годовая форма федерального статистического наблюдения 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде», ежегодно утверждаемая приказом Росстата.

- «Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения» рассчитывается как отношение показателя нормативно очищенных сточных вод и показателя пропущенных сточных вод через очистные сооружения. Источник информации: Росстат. Статистическая форма 1-канализация «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)», ежегодно утверждаемая приказом Росстата.

- «Сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры», в том числе за счет:

- доли уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене, которая рассчитывается как отношение показателей уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, и одиночного протяжения уличной водопроводной сети. Источник информации: Росстат. Статистическая форма 1-водопровод «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)», ежегодно утверждаемая приказом Росстата;

- доли уличных тепловых сетей, нуждающихся в замене, которая рассчитывается как отношение показателей тепловых сетей, нуждающихся в замене, и протяженности тепловых сетей. Источник информации: Росстат. Статистическая форма 1-ТЭП «Сведения о снабжении теплоэнергией», ежегодно утверждаемая приказом Росстата;

-  доли уличных канализационных сетей, нуждающихся в замене, которая рассчитывается как отношение показателей уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, и одиночного протяжения уличной канализационной сети. Источник информации: Росстат. Статистическая форма 1-канализация «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)», ежегодно утверждаемая приказом Росстата.

- «Сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, а также расходов бюджетов на предоставление субсидии организациям коммунального комплекса на приобретение топлива» за счет снижения удельных показателей расхода энергетических ресурсов.

- «Увеличение количества высокоэкономичных в части использования моторного топлива и электрической энергии транспортных средств» за счет увеличения транспортных средств, использующих в качестве моторного топлива альтернативные виды моторного топлива (природный газ).

2. Привлечение долгосрочных частных инвестиций (Подпрограмма 2 «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном хозяйстве»)

Целевыми показателями являются:

- «Увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности», включая долю объектов жилищно-коммунального хозяйства, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений в соответствии с актуализированными графиками и рассчитывается по формуле:

Д = Оак / О x 100, где:

Д – доля объектов жилищно-коммунального хозяйства, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений в соответствии с актуализированными графиками, на основании проведенного анализа эффективности управления;

Оак – количество объектов жилищно-коммунального хозяйства, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений в соответствии с актуализированными графиками;

О – общее количество объектов жилищно-коммунального хозяйства.

3. Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов (Подпрограмма 3 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»).

Целевым показателем является «Доля благоустроенных домов многоквартирных домов в общем количестве дворов многоквартирных домов», который рассчитывается по формуле:

Д=Обдмкд/Одмкд х 100 (%), где:

Д - доля благоустроенных домов многоквартирных домов в общем количестве многоквартирных домов;

Обдмкд – количество благоустроенных дворов многоквартирных домов;

Одмкд – количество дворов многоквартирных домов.

Для достижения цели 2. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, необходимо решить задачу повышения энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов, необходимо  решить задачу 4. Повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов (Подпрограмма 4. «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики»).

Целевыми показателями являются:

- «Доля объёма тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования» (Дмо.тэ.), определяется по формуле:

Дмо.т.э=(ОПмо.тэ.учёт/ОПмо.тэ.общий)*100(%).где:

ОПмо.тэ.учёт - объём потребления на территории муниципального образоваия тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, Гкал;

ОПмо.тэ.общий - общий объём потребления тепловой энергии на территории муниципального образования, Гкал.

- «Доля объёма холодной воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой на территории муниципального образования» (Дмо.хвс.), определяется по формуле:

Дмо.хвс.=(ОПмо.хвс.учёт/ОПмо.хвс.общий)*100(%), где:

ОПмо.хвс.учёт - объём потребления на территории муниципального образования воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, тыс.куб.м.;

ОПмо.хвс.общий - общий объём потребления воды на территории муниципального образования, тыс.куб.м.

- «Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1кв.м. общей площади)» (Уээ.мо), определяется по формуле:

Уээ.мо=ОПээ.мо/Пмо,(КВт/кв.м), где:

ОПээ.мо - объём потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, кВт;

Пмо - площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, кв.м.

- «Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1кв.м. общей площади)» (Утэ.мо), определяется по формуле:

Утэ.мо=ОПтэ.мо/Пмо,(Гкал/кв.м), где:

ОПтэ.мо - объём потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, Гкал;

Пмо - площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, кв.м.

- «Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 человека)» (Ухвс.мо), определяется по формуле;

Ухвс.мо=ОПхвс.мо/Кмо (куб.м/чел), где:

ОПхвс.мо - объём потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, куб.м;

Кмо -количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, чел.

Утэ.=ОПтэ./П,(тыс.руб./куб.м),

Удельный расход тепловой энергии в стоимостном выражении (в связи с переводом административного здания КОС-400 на иной вид отопления (газ)) (в расчёте на 1куб.м. строительного объема)

ОПтэ. - объём потребления тепловой энергии, тыс.руб.;

О - строительный объем здания КОС-400, куб.м.

- «Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчёте на 1 кв.метр  общей площади)» (Умо.тэ.мкд), определяется по формуле:

Умо.тэ.мкд = Опмо.тэ.мкд/Пмо.мкд (Гкал/кв.м), где:

ОПмо.тэ.мкд - объём потребления тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, Гкал;

Пмо.мкд - площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования, кв.м.

- «Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)» (Умо.хвс.мкд) определяется по формуле:

Умо.хвс.мкд = ОПмо.хвс.мкд/Кмо.мкд (куб.м/чел.), где:

ОПмо.хвс.мкд - объем потребления (использования) холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, куб. м;

Кмо.мкд - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, чел.

- «Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)» (Умо.гвс.мкд) определяется по формуле:

Умо.гвс.мкд = ОПмо.гвс.мкд/Кмо.мкд (куб.м/чел.), где:

ОПмо.гвс.мкд - объем потребления (использования) горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, кв. м;

Кмо.мкд - количество жителей, проживающих в многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, чел.

- «Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)» (Умо.ээ.освещение) определяется по формуле:

Умо.ээ.освещение = ОПмо.ээ.освещение/Пмо.освещение  ( кВт.ч/кв.м), где:

ОПмо.ээ.освещение - объем потребления электрической энергии  в системах уличного освещения на территории муниципального образования, кВт.ч;

Пмо.освещение - общая площадь уличного освещения территории муниципального образования на конец года, кв.м.

- «Протяженность выявленных бесхозяйных объектов теплоснабжения, водоснабжения» (Пвбо.т.в) определяется как протяженность выявленных бесхозяйных сетей водоснабжения и теплоснабжения.

- «Доля  выявленных бесхозяйных объектов теплоснабжения, водоснабжения и, которые переданы в муниципальную собственность» (Двбо.п.мс) определяется по формуле:

Двбо.п.мс = Пвбо.т.в.п.мс / Пвбо.т.н. х 100 (%), где:

Пвбо.т.в.п.мс – протяженность выявленных бесхозяйных объектов теплоснабжения, водостнабжения, которые переданы в муниципальную собственность;

Пвбо.т.н. - Протяженность выявленных бесхозяйных объектов теплоснабжения, водостнабжения.

- «Доля снижения ставки арендной платы за аренду муниципального имущества»  является  методом стимулирования производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов к проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов.

Состав целевых показателей Программы определен, исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач Программы и Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

- Раздел 3. «Характеристика основных мероприятий программы»

Достижение цели по повышению надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг будет осуществляться путем реализации следующих задач:

1. Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов (Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»).

В рамках реализации указанной задачи предполагается осуществление мероприятий, направленных на оказание финансового содействия муниципальным образованиям в модернизации жилищно-коммунального комплекса по обеспечению коммунальных услуг нормативного качества и обеспечения бесперебойной работы инженерных сетей в поселении, обеспечение неснижаемого резерва материальных ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства,  повышение пожарной безопасности и финансовое содействие собственникам помещений в многоквартирных домах для своевременного проведения капитального ремонта.

На 2016 год запланировано:

- предоставление иных межбюджетных трансфертов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса;

- хранение и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- расходы на развитие общественной инфраструктуры в рамках непрограммного направления.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в таблице 2.

- Раздел 4. «Механизм реализации муниципальной программы»

4.1. Механизм управления Программой

Механизм управления Программой включает:

- разработку и принятие соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование расходных обязательств по реконструкции, расширению, модернизации, строительству объектов коммунального комплекса;

- ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по подпрограммным мероприятиям;

- ежеквартальное предоставление комплексного плана (сетевого графика) реализации финансовых средств бюджета поселения в Управление ЖКХ и строительства администрации Октябрьского района (далее – Управление ЖКХ и С);

- информирование общественности о ходе и реализации Программы, финансировании подпрограммных мероприятий.

4.2. Полномочия ответственного исполнителя и соисполнителей Программы

Ответственный исполнитель Программы – Отдел обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом Администрации сельского поселения Унъюган (далее – Отдел) – осуществляет текущее управление реализацией Программы, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач Программы.

1. Осуществляет координацию деятельности соисполнителей Программы, участвует в реализации ее мероприятий.

2. Разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы.

3. Формирует сводный перечень предложений органов местного самоуправления поселения  по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной год.

4. Корректирует план реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач по результатам принятия бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры автономного округа, бюджета Октябрьского района и уточнения возможных объемов финансирования из других источников.

5. Предоставляет по запросу Управление ЖКХ и С необходимые данные для проведения мониторинга реализации Программы.

6. Несет ответственность за своевременность и качественность реализации Программы, осуществляет обеспечение и эффективное использование средств выделенных на ее реализацию.

7. Обеспечивает подготовку отчета о расходах бюджета поселения на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство объектов коммунального комплекса в Управление ЖКХ и С, Контрольно - счетную палату Октябрьского района.

8. Предоставляет в Управление ЖКХ и С ежемесячно отчеты о ходе реализации программных мероприятий на 1-е число каждого месяца, следующего за отчетным.

9. Предоставляет документы для получения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду (муниципальные контракты, формы КС № 2, КС № 3).

4.3. Порядок финансирования Программы

Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами».

Мероприятие 1.1. «Расходы на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса» осуществляется Отделом в соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 423-п.

В порядке межбюджетных отношений из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в бюджет поселения предоставляются иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту объектов коммунального комплекса для подготовки к осенне-зимнему периоду.

Иные межбюджетные трансферты поселению предоставляются на основании соглашения, заключаемого между администрацией Октябрьского района и администрацией поселения.

Иные межбюджетные трансферты поселению предоставляются за фактически выполненные объемы работ, за исключением авансовых платежей, предусмотренных заключенными органами местного самоуправления контрактами.

Ответственный исполнитель вправе:

Запрашивать у соисполнителей Программы информацию и документы, необходимые для ее исполнения.

Осуществлять контроль за соблюдением соисполнителями условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов.

Обеспечивать возврат в установленном порядке в доход бюджета Октябрьского района иных межбюджетных трансфертов в случае нецелевого использования, а также остатка иных межбюджетных трансфертов, не использованного в текущем финансовом году, в течение 10 дней с момента получения требования о ее возврате.

Исполнить утвержденный план мероприятий по использованию иных межбюджетных трансфертов.

Соисполнители Программы:

Выполняют условия предоставления иных межбюджетных трансфертов, такие как наличие мероприятия в утвержденном плане мероприятий по использованию иных межбюджетных трансфертов, исполнение обязательств по софинансированию капитального ремонта за предшествующий финансовый год, использование иных межбюджетных трансфертов по целевому назначению.

Обеспечивают наличие в бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства на софинансирование мероприятий.

Вправе увеличить объем финансирования мероприятий за счет средств бюджета поселения.

В случае выявления нецелевого использования средств бюджета автономного округа, возвращает иные межбюджетные трансферты в установленном законодательством порядке.

Мероприятие 1.3. «Содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций». Планируется организация работы по формированию хранению неснижаемого резерва материальных ресурсов (запасов) поселения  для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Мероприятие 1.4. «Расходы на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципальных образований» реализуется в соответствии с постановлением администрации Октябрьского района от 26.01.2012 № 143.

Администрация поселения при  проведении капитального ремонта жилищного фонда осуществляет следующие функции:

- принимает заявление от квартиросъемщика о необходимости проведения капитального ремонта;

- проводит работу по получению технического заключения о состоянии и эксплуатационных показателях жилых зданий;

- составляет дефектную ведомость;

- формирует предложения на комиссию администрации поселения по проведению  капитального ремонта жилищного фонда (далее - Комиссия). Состав Комиссии и положение о Комиссии утверждается постановлением администрации поселения. Комиссия рассматривает представленные документы и принимает решение или отказывает по включению  в реестр жилых помещений подлежащих капитальному ремонту и определяет предварительные  сроки проведения данных работ. Квартиросъемщик извещается о принятом решении.

Для рассмотрения на комиссию представляется следующий перечень документов:

- заявление от квартиросъемщика;

- технического заключения о состоянии и эксплуатационных показателях жилого здания;

- дефектная ведомость.

При проведении капитального ремонта жилищного фонда администрация поселения осуществляет следующие функции:

- подготавливает проектно-сметную документацию по объектам капитального ремонта;

- определяет нормы продолжительности капитального ремонта жилых домов (квартир);

- подготавливает и предоставляет в Комитет по управлению муниципальными финансами заявку на финансирование контракта по капитальному ремонту жилищного фонда и расходов на выполнение работ по капитальному  ремонту жилищного фонда;

- при выполнении работ по капитальному ремонту жилищного фонда подрядными организациями, организует проведение конкурсов, аукционов, запросов котировок цен и иных процедур на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту в соответствии с законодательством о размещении заказов;

- заключает контракты в соответствии с результатами проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок цен и иных процедур на право заключения муниципальных контрактов на капитальный ремонт жилищного фонда и его подготовку к эксплуатации;

- вносит корректировку в проектно-сметную документацию в случае возникновения дополнительных работ и затрат;

- оповещает службы жилищно-эксплуатационных участков и диспетчерских о начале производства работ, о подрядных организациях, занятых на проведении работ, передает победителям конкурсов, аукционов, запросов котировок цен и иных процедур на право заключения муниципальных контрактов акты технического состояния имеющегося на объекте оборудования;

- осуществляет контроль за качеством ремонта в соответствии с требованиями технического регламента (строительных норм и правил, технических условий), контракта, в том числе: контроль за выполнением строительно-монтажных работ в сроки, предусмотренные контрактом; контроль за качеством применяемых материалов; контроль за своевременным устранением недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ; контроль безопасности проведения ремонтных работ для населения и окружающей среды;

- контролирует ведение исполнительной документации;

- контролирует устранение выявленных недостатков, составляет акты по установленным формам;

- организует приемку работ и сдачу объектов в эксплуатацию, в том числе: приемку скрытых работ, приемку и определение объемов выполненных работ с оформлением актов по установленным формам.

Органы внутреннего муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов.

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет Контрольно-счетная палата Октябрьского района.

Нецелевое использование денежных средств, предоставленных в виде иных межбюджетных трансфертов, влечет применение мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Подпрограмма 2 «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном хозяйстве».

Мероприятие 2.1. «Финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, реализуемых на основе концессионных соглашений».

Подпрограмма 3. «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов».

Мероприятие 3.1. «Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов» осуществляется в соответствии с Порядком, приведенным в приложении 4 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры» от 09.10.2013 года № 432-п.

Иные межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа предоставляются на софинансирование расходов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. Уровень софинансирования мероприятия за счет бюджета округа составляет 90%, уровень софинансирования местного бюджета 10%.

Иные межбюджетные трансферты на проведение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов поселения предоставляются на основании соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключаемого между администрациями Октябрьского района и поселения.

В случае выявления нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов, средства бюджета автономного округа подлежат возврату в установленном законодательством порядке.

Подпрограмма 4. «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики».

Мероприятие 4.1. «Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи тепловой энергии и воды для организации постановки на учёт в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества» осуществляется путем проведения инвентаризации.

Мероприятие 4.2. «Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи тепловой энергии и воды, с момента выявления таких объектов» осуществляется путем определения эксплуатирующей организации и передачи на хранение до момента оформления правоустанавливающих документов и проведения конкурсных процедур по передаче в аренду или  иное владение.

Мероприятие 4.3. «Оснащение многоквартирных домов приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды, электрической энергии, газа». Данное мероприятие позволит производить расчёты за потреблённые ресурсы по фактически потреблённым учтённым физическим показателям, что в свою очередь позволит реально оценить уровень потребления, потерь, спланировать финансовые потребности и мероприятия по экономии ресурсов. Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  и Жилищным кодексом Российской Федерации путем организации работ по оснащению многоквартирных домов приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды, электрической энергии, газа ресурсоснабжающими организациями с возмещением затрат на установку  собственниками помещений в многоквартирных домах, в которых установили приборы учета в виде рассрочки по платежам сроком до пяти лет. Процент по рассрочке устанавливается на момент заключения договора об установке приборов учета по ставке рефинансирования Центробанка РФ за исключением случая, когда собственник выразил намерение оплатить расходы по установке приборов учета единовременно или с меньшим периодом рассрочки.

4.4. Оценка внешних условий и рисков реализации Программы

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

4.4.1. Правовые риски.

Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации ее программных мероприятий.

В целях минимизации правовых рисков на этапе согласования проекта Программы планируется привлечь для рассмотрения и подготовки предложений органы местного самоуправления поселения, организации поселения, население, общественные организации путем размещения проекта Программы на официальном сайте администрации поселения в сети Интернет.

4.4.2. Финансовые риски.

4.4.2.1. Растущая нестабильность и неопределенность в мировой экономике, замедление темпов роста экономики региона и, как следствие, сокращение объема финансовых средств, направленных на реализацию Программы, что в свою очередь связано с сокращением или прекращением реализации части программных мероприятий и не полным выполнением целевых показателей Программы.

4.4.2.2. Удорожание стоимости товаров (услуг), непрогнозируемые инфляционные процессы, что также может повлиять на сроки, объем и качество выполнения программных мероприятий.

В целях минимизации финансовых рисков предполагается:

а) ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, в зависимости от доведенных лимитов, достигнутых результатов и определенных приоритетов для первоочередного финансирования;

б) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

4.4.3. Административные риски.

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнением ее целей и задач, не достижением плановых значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества выполнения программных мероприятий.

В целях минимизации административных рисков планируется:

а) повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

б) своевременная корректировка программных мероприятий;

в) рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;

г) повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в определении путей и методов реализации Программы.